**山东省企业就业失业数据采集系统软件开发合同**

**甲方：山东省工商行政管理局**

**乙方：北京辉氏软创有限公司**

甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上共同制定如下合同内容。

乙方同意向甲方提供，甲方同意向乙方购买山东省企业就业失业数据采集系统软件开发服务。

本合同一经双方代表签署和盖章，表示双方同意本合同条款，接受本合同约束，立即构成双方之间的完整合同，并取代双方此前做出的任何口头或书面的意见交换或建议。

**1.定义**

本合同中使用的下列词语具有如下含义：

1.1“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的山东省企业就业失业数据采集系统版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

1.2．“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。

1.3．“系统”是指该就业失业数据采集软件系统。

1.4．“源代码”指用于该软件的源代码，由乙方公司熟练程序员编写，乙方仅提供软件最终产品和使用说明，甲方无需对软件具体代码进行任何了解。

1.5．“服务”指根据合同规定乙方应承担的技术支持，包括但不限于安装、调试、开发、测试、维护、培训、咨询等服务。

**2.适用范围**

2.1 本合同条款适用于本次招标活动。乙方根据甲方的工作任务书中属于乙方

围内的责任，提供服务。

**3.标的**

3.1依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品。

3.2乙方负责根据甲方提供的工作任务书进行软件的设计开发、交付、培训及相关其他服务工作，并保证该软件满足甲方的要求，且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。

3.3乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已取得为开发本软件所需的其它软件的许可使用权，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件，且该授权长期合法有效。

**4.交付时间**

自合同签字生效之日起计算，乙方应在 六 个月之内完成软件开发建设的全部内容，并安装至甲方指定的地方且通过甲方组织的测试。

**5.开发费用及支付方式**

5.1开发费用

软件预计开发成本为￥ 280000 元(大写：贰拾捌万元)，预计总开发费用为￥ 300000 元(大写：叁拾万元)，费用包括：完整的软件交付成果、技术文件开发费用；甲方应承担乙方提供的技术服务及技术支持的费用，其他软件的全部接口费用，税费，以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

5.2支付时间

甲方支付分两次进行：

第一次支付：甲方应在合同签订并生效之日起五个工作日内向乙方支付软件预计开发成本的50%，计￥ 140000 元(大写：拾肆万元)；

第二次支付：甲方应在完成验收工作后的十个工作日内向乙方支付软件预计开发成本的剩余50%以及总开发新增费用，共计￥ 160000 元(大写：拾陆万元)；

5.3支付方式

通过银行转账方式

账户名：北京辉氏软创有限公司

账号：4512xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

开户银行：中国XX银行

**6.质量保证**

乙方保证此系统由乙方独创，开发此系统的任何技术，人力均由乙方提供。保证软件各方面质量，如规格、性能等符合甲方规定的要求。验收结束，甲方使用期间，若出现系统上的缺陷或故障，导致甲方无法正常使用，甲方通知乙方后的10天内，乙方无条件免费进行软件系统修复，修复费用均由乙方承担。

**7.验收**

7.1乙方向甲方交付所开发的软件产品后进入试运行期，试运行期限为2个月，如果在试运行期间，如发现软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方有责任对其进行修改和更正。同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。

7.2试运行期届满，在甲方可正常使用乙方所交付的软件产品，且乙方向甲方提交软件设计文件后(包括但不限于软件开发计划及管理变更日志、需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程及模块间接口设计等，同时应提交软件开发各阶段文件及软件全部源代码)，甲方与乙方共同签署两份软件验收合格证书，甲、乙双方各保存一份。

7.3验收不合格，由乙方负责更正和修改，乙方更正、修改后必须再次进行验收。如果再次验收仍不合格，甲方有权终止本协议。

**8.知识产权**

8.1根据本合同产生的全部研究开发成果（包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果）的知识产权归甲方所有。

8.2双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

8.3乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律上和经济上的责任。

**9.双方的权利和义务**

9.1甲方的权利和义务

(1)甲方有权获得乙方所提交的软件交付成果、服务及相关知识产权。

(2)甲方有权及时了解和监督软件开发的进展情况。

(3)甲方应向乙方提供完成软件开发所必需的资料和工作条件。

(4)甲方应当按照合同约定向乙方支付合同价款。

9.2乙方的权利和义务

(1)乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

(2)乙方有权要求甲方提供软件开发所必需的资料和支持。

(3)乙方保证所交付的软件产品是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能够满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作。乙方所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足软件交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。

(4)如果甲方发现乙方交付的软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地排除缺陷、替换或更换所交付的软件产品。因乙方交付的软件产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。

(5)在售后服务期内，乙方应负责免费向甲方提供与软件有关新的或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息，且负责对本合同项下的软件进行免费更新、升级。

(6)乙方保证其所交付软件产品及服务不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的软件产品及服务向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。

(7)乙方承诺所提供的软件产品不含有任何安全隐患，并在软件使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于软件产品安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

**10.违约责任**

双方应本着友好合作的态度履行各自的合同义务，一方延期履约或履约不符合合同要求，守约方有权利选择进入本合同争议解决流程处理，要求违约方继续履约，承担违约责任，并可以要求违约方依法赔偿其因此受到的损失

**11.不可抗力**

11.1如合同双方中任何一方由于不可抗力，如：地震、水灾、台风、战争和其他双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同。由双方协商确定后，合同执行的时间做相应延期。

11.2受影响方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以电话或传真通知另一方，并在不可抗力发生14天内尽快用传真和挂号信将有关权威机构出具的证明文件提交另一方确认。

11.3当不可抗力事故终止或事故消除后，受阻方应尽快用传真或电传通知对方关于不可抗力形势的解除并以挂号信加以确认，并继续履行合同。

11.4如果不可抗力阻碍合同的履行超过180天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

**12.争议解决**

凡是由本合同引起的或与解释或执行本合同的有关争议，双方应首先通过友好协商或调解解决，若以上方式未能成功，则通过仲裁或向管辖区的人民法院起诉，由败诉方承担相应的法律责任和费用。

**13.合同生效及其它**

除非合同中另有说明，本合同经双方签字即开始生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：北京辉氏软创有限公司

授权代表： 授权代表：

联系电话： 联系电话：188xxxxxxx

传真： 传真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日